Лабораторная работа №2

ЖЦИС. Инкрементная модель. Спиральная модель

Цель работы – представление об информационных системах, жизненном цикле информационных систем и о внедрении информационных систем.

Теоретическая часть

Инкрементная модель

Инкрементная модель ЖЦ отличается от классической каскадной тем, что в ней существует сразу несколько комплектов требований к системе (спецификаций) с разной степенью полноты. Вся разработка делится на заданное количество шагов (итераций, инкрементов).

В процессе разработки под каждый набор требований создаётся своя версия информационной системы. Таким образом, результатом разработки является не одна, а несколько версий ИС, создаваемых последовательно друг за другом.

Рисунок 1 - Инкрементная модель ЖЦ

При использовании инкрементной модели ЖЦ обычно особо выделяют базовый набор требований к ИС, который определяет функциональные возможности первой версии системы – её прототипа.

Прототип – версия ИС, предназначенная для демонстрации заказчику некоторых ключевых свойств будущего продукта. Создание прототипа позволяет вовлечь заказчика в разработку информационной системы в самом начале работы.

Результатом выполнения последнего шага является окончательная версия ИС, готовая к вводу в эксплуатацию.

Главным достоинством инкрементной модели ЖЦ является то, что такой жизненный цикл позволяет заказчику контролировать процесс разработки системы, начиная с её самой ранней версии – прототипа.

Недостатком инкрементной модели является то, что, как и для классической каскадной модели ЖЦ, перед началом разработки необходимо сформулировать полный набор требований к информационной системе для каждой версии, включая прототип и промежуточные версии. То есть все версии ИС должны быть предусмотрены перед последующим проектированием и разработкой, что в реальности не всегда возможно.

Спиральная модель

Одной из наиболее эффективных подходов к разработке сложных ИС является использование эволюционной стратегии разработки. В этом случае система строится в виде последовательности версий, причём в начале процесса определены не все требования. В процессе разработки требования уточняются, и система непрерывно дорабатывается.

Спиральная модель ЖЦ относится к эволюционным моделям. Каждый виток раскручивающейся спирали соответствует разработке одной версии ИС и представляет собой полный цикл разработки, начиная с анализа и заканчивая внедрением.

Рисунок 2 - Спиральная модель ЖЦ

Спиральная модель отличается от инкрементной модели тем, что первый этап каждой итерации (анализ и разработка требований) выполняется только после завершения предыдущей итерации и выпуска очередной версии системы. Причём этот анализ проводится с учётом полученных результатов и только после согласования этих результатов с заказчиком. Таким образом, нет необходимости заранее выполнять анализ и формулировать требования для всех итераций.

Другим важным отличием спиральной модели ЖЦ является то, что количество требуемых итераций заранее неизвестно. Перед началом каждой итерации выполняется анализ полученных результатов и принимается решение о продолжении или прекращении разработки системы. Если цель достигнута, и разработанная система полностью удовлетворяет потребностям заказчика, то разработка прекращается. Если же возникает необходимость доработки информационной системы, то процесс разработки переходит на следующий виток спирали.

Достоинством спиральной модели ЖЦ является то, что до реализации доводится обоснованный окончательный вариант ИС, который удовлетворяет действительным требованиям заказчика.

Таким образом, снижаются риски, связанные с неправильным пониманием потребностей заказчика или неправильной реализацией требований к системе.

Другим достоинством спиральной модели жизненного цикла является ускорение разработки ИС, обусловленное более активным привлечением заказчика к формированию требований на основе анализа работы предыдущей версий. На основе этой модели сформированы гибкие методологии разработки.

Главный недостаток спиральной модели – сложность планирования работ и оценки затрат, сроков и рисков выполнения проекта. Основной проблемой является определение момента перехода на следующую итерацию. Для её решения вводятся ограничения на длительность этапов и итераций по времени.

Задание:

- Самостоятельно изучить теоретический материал. При возникновении вопросов и для поиска ответов, пользоваться сетью Интернет не возбраняется.

- Составить план создания ИС с применением инкрементной модели. Исходя из того, что время, выделенное на разработку вашего продукта, составляет 6 месяцев (текущий семестр), распределите время (в неделях) на ту или иную итерацию с целью получения той или иной версии программного продукта. Объясните, почему вы так считаете. Для обоснования своего выбора вам придется прикоснуться к мировому опыту и реальным кейсам других разработчиков, поэтому весомым дополнением к вашему исследованию будет ссылочная масса на изученную вами научную литературу и статьи (оформляется в виде постраничных сносок).

- Результаты оформить в виде отчета. Шаблон отчета по лабораторной работе лежит в папке с дополнительными материалами. Отчет сдать преподавателю.