Колледж ВятГУ

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Устав проекта внедрения информационной системы»

«МДК 06.01 Внедрение информационных систем»

Выполнил: студент учебной группы

ИСПк-203-52-00

Пестов С. И.

Преподаватель:

Самоделкин П. А.

Киров

2026

Цель работы - приобретение практических навыков по разработке устава проекта на внедрение информационной системы.

Задание:

- Ознакомьтесь с документами PMBOK SWEBOK, ГОСТ Р 54869–2011, ГОСТ Р ИСО 21502–2024. Конкретно для PMBOK или SWEBOK важна информация, связанная с терминами “project charter”, “stakeholders”, “functional organizations”. В российских стандартах ГОСТ Р 54869–2011 и ГОСТ Р ИСО 21502–2024 будет интересна информация о проекте, процессах и заинтересованных сторонах проекта.

- На текущий момент вы руководитель проекта. Вы нужно разработать Устав проекта внедрения ПО, которое вы разрабатываете в рамках учебной практики УП.05.

- Шаблон документа отсутствует. Рекомендуется составить документ в свободной форме, но с соблюдением правил оформления текстов по российским стандартам.

Результаты выполнения задания

УСТАВ ПРОЕКТА

Название проекта

Разработка игры «Анаграммы»

Цели проекта:

- Создать игру «Анаграммы», в которой игрок угадывает слова из перемешанных букв.

- Разработать приложение с современным графическим интерфейсом на языке Python с применением библиотеки CustomTkinter.

- Показать практические навыки разработки и управления учебным проектом в рамках практики УП.05.

Результаты проекта

После завершения работы будет получен готовый к запуску прототип игры «Анаграммы» вместе с необходимой документацией.

В результаты входят:

- работающее приложение с графическим интерфейсом на CustomTkinter;

- логика генерации анаграмм и проверки ответов игрока;

- система подсчёта очков и возможность запуска новой игры;

- исходный код с комментариями;

- техническое задание;

- руководство пользователя;

- пояснительная записка;

- устав проекта и отчёт по практике.

Этапы и график выполнения

Таблица 1 – План работ по этапам

| Этап | Срок реализации | Основные работы |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ | 3 недели (нед. 1–3) | Изучение темы, анализ похожих игр, формирование требований и технического задания. |
| 2. Проектирование | 4 недели (нед. 4–7) | Разработка структуры программы, создание схем алгоритмов и основных классов. |
| 3. Реализация и тестирование | 13 недель (нед. 8–20) | Создание интерфейса на CustomTkinter, программирование логики анаграмм и проверки ответов, тестирование и доработка. |
| 4. Внедрение | 6 недель (нед. 21–26) | Оформление документации и подготовка проекта к защите. |

Допущения: у исполнителя есть базовые знания Python и CustomTkinter, а также доступ к компьютеру со средой разработки.

Ограничения: Работы должны быть завершены к сроку защиты учебной практики. Разработка ведётся исключительно на Python с использованием библиотеки CustomTkinter.

Риски и способы их решения

Недостаток опыта работы с CustomTkinter – решение: дополнительное время на изучение библиотеки и примеров.

Нарушение сроков из-за учебной нагрузки – решение: строгое планирование и концентрация на главных функциях.

Проблемы с запуском на других компьютерах – решение: фиксация версий библиотек и проверка на нескольких устройствах.

Порядок тестирования и приёмки

Тестирование проходит во время реализации и включает проверку генерации анаграмм, правильности проверки ответов и работы системы подсчёта очков.

Критерии приёмки:

- Приложение запускается без серьёзных ошибок;

- Основной функционал работает корректно;

- Интерфейс удобен и понятен;

- Собрана вся необходимая документация.

Процедура приёмки: Демонстрация игры руководителю практики, сдача всех документов и подписание акта приёмки-сдачи.

Выводы по работе

При выполнении лабораторной работы были изучены стандарты управления проектами. На их основе создан Устав проекта игры «Анаграммы». Документ помог определить цели, результаты, порядок работ и возможные проблемы. Благодаря уставу процесс разработки стал более организованным и понятным.